掘进工作面规程智能生成平台

商业实施方案

甲方： 山西国辰建设工程勘察设计有限公司

乙方： 安徽徽远成电气科技股份有限公司

版本： V1.0 · 2026年3月

合同总价： ¥ 400,000 元（人民币肆拾万元整）

交付周期： 6个月（2026年4月 → 2026年9月）

保密等级： 商业机密，仅限合同双方内部使用

## 一、项目背景与价值主张

### 1.1 行业痛点

华阳集团所属矿井掘进工作面作业规程的编制，目前仍处于"以个人经验为核心、手工编写整理"的传统模式，主要面临三大系统性问题：

| 问题 | 现状描述 | 业务影响 |
| --- | --- | --- |
| 标准不统一 | 不同技术人员编制风格差异大，规程质量参差不齐 | 审批返工率高，安全隐患无法系统识别 |
| 效率极低 | 单份规程编制周期 5～15 天，占据工程师大量精力 | 生产准备期延长，项目工期被动压缩 |
| 知识难沉淀 | 经验依附于个人，离职即带走，新人成长周期长 | 企业核心技术资产流失风险高 |

### 1.2 解决方案

本平台以 AI 大模型 + RAG 知识库 + 规则引擎 三层架构为核心，实现从"手工编写"到"参数驱动、一键生成"的根本性转变：

技术人员录入参数（5分钟）
    ↓
平台自动完成：
  ├── 工况精准匹配（规则引擎）
  ├── 支护/通风/循环参数计算（工程计算引擎）
  ├── 合规预警检测（88条标准条款库）
  └── 规程内容生成（AI + 2005条客户规程知识库）
    ↓
输出标准化 Word 规程（30分钟内）

核心价值：编制效率提升 80%，规程合规率达 100%，企业知识资产沉淀可持续增值。

## 二、核心功能模块总览

本项目将在 6 个月内完成以下六大核心功能模块的设计、开发、测试验证与正式交付，构建完整的掘进工作面规程智能生成平台：

| 序号 | 模块名称 | 核心功能 | 计划交付时间 | 工作量占比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 模块一 | 智能参数录入与项目管理 | 18项参数录入、多项目管理、状态流转 | M1-M2 | 15% |
| 模块二 | 工程计算引擎与合规校验 | 支护/通风/循环三套计算，合规预警 | M1-M3 | 20% |
| 模块三 | 标准知识库与 RAG 检索引擎 | 文档入库、向量化、语义检索 | M2-M4 | 20% |
| 模块四 | 规程智能生成引擎 | AI 一键生成标准化 Word 规程 | M3-M5 | 25% |
| 模块五 | AI 智能问答助手 | 煤矿专属大模型，6种专业工具调用 | M3-M5 | 10% |
| 模块六 | 反馈闭环与数据飞轮 | 章节反馈、知识库自动增强、管理仪表盘 | M5-M6 | 10% |

六个模块全部交付后，实现以下核心指标：

| 指标 | 目标值 |
| --- | --- |
| 单份规程编制时间 | ＜ 30 分钟（对比人工 5～15 天） |
| 规程合规率 | 100%（自动比对国家/行业标准） |
| 知识库规模 | 标准条款 500+ 条，客户规程 5000+ 条片段 |
| 系统并发用户 | ≥ 50 人，响应时间 ＜ 3 秒 |
| AI 生成接受率 | ≥ 85%（终验时考核） |

## 三、平台界面演示（Beta 版实拍）

以下截图均来自平台 Beta 版实际运行界面（华阳集团·国辰公司测试环境）。

### 3.1 系统工作台 — 项目总览与数据飞轮

▲ 系统工作台

### 3.2 规程项目管理 — 多项目并行

▲ 项目管理

### 3.3 知识库管理 — 2005 条客户规程片段

▲ 知识库

### 3.4 标准库 — 国家/行业标准向量化检索

▲ 标准库

### 3.5 AI 智能助手 — 掘进领域专属大模型

▲ AI助手

## 四、交付范围与模块详情

### 模块一：智能参数录入与项目管理

交付时间： M1-M2 ｜ 占比： 15%

功能说明：

矿井/工作面基础信息结构化录入（围岩级别、瓦斯等级、断面形式等18项参数）

多项目并行管理，支持草稿/审核/已发布状态流转

参数变更历史追踪，支持版本对比

批量导入历史项目数据（Excel/CSV 格式）

交付物：

参数录入 Web 界面（响应式，支持 PC/平板）

项目管理后台（列表、搜索、过滤、分页）

参数数据 API（RESTful，JWT 鉴权）

数据字典文档

### 模块二：工程计算引擎与合规校验

交付时间： M1-M3 ｜ 占比： 20%

功能说明：

支护设计计算：

基于围岩 Q 分级体系，自动计算锚杆锚固力（赫尔曼公式）

最大允许锚杆间排距（含方形布置校核）

锚索最少数量、支护密度、安全系数

对标《煤矿巷道锚杆支护技术规范 GB/T 35056-2018》自动合规判定

通风系统计算：

三法（瓦斯涌出法/人数法/炸药法）需风量计算，取大值

局扇自动选型（风机功率/型号推荐库）

对标《煤矿安全规程》风速/风量限值合规预警

循环作业计算：

钻爆法/综掘循环时间工序编排

日进尺/月进尺计算

正规循环率 ≥ 85% 合规校核

交付物：

计算校验 Web 界面（彩色合规高亮）

计算报告导出（PDF）

计算引擎 API + 单元测试套件（覆盖率 ≥ 90%）

### 模块三：标准知识库与 RAG 检索引擎

交付时间： M2-M4 ｜ 占比： 20%

技术架构：

知识入库流程：
  文档（Word/PDF）→ 文本解析 → 语义切片 → 
  BGE-M3 / text-embedding-v3（国产向量化模型） → pgvector（HNSW索引）

检索流程：
  用户问题/生成意图 → 向量化 → 
  余弦距离检索（cosine ≤ 0.35 阈值）→ 
  Top-K 相关片段 → 注入 LLM Prompt

知识库规格：

| 子库 | 当前数据 | 6个月后目标 |
| --- | --- | --- |
| 国家标准/行业规范 | 9份文档，88条条款 | 20份文档，500+条条款 |
| 客户规程知识库 | 4份规程，2005条片段 | 20+份，5000+条片段 |
| 工程案例库 | 4个案例 | 50+典型案例 |

知识库管理后台：

文档批量导入（拖拽上传，自动解析切片向量化）

知识条目增删改查（分页、搜索）

向量化进度可视化

知识库检索测试工具（输入问题即时反馈命中结果）

交付物：

知识库管理 Web 界面

文档解析服务（支持 .docx/.pdf/.txt）

向量检索 API（支持多租户隔离）

pgvector + HNSW 索引运维文档

### 模块四：规程智能生成引擎

交付时间： M3-M5 ｜ 占比： 25%

功能说明：

规程结构标准化：

标准11章节规程框架（编制依据 → 概况 → 地质 → 支护 → 通风 → 运输 → 供电 → 安全措施 → 灾害处置 → 避灾路线 → 附图）

章节内容自动填充（计算结果 + 规则匹配 + RAG 检索）

Jinja2 模板引擎，支持客户原有 Word 模板导入

AI 深度润色（RAG 增强）：

每个章节润色流程：
  1. 标准库检索（Top-3 相关条款）
  2. 客户规程检索（Top-5 相关历史规程片段）
  3. 将检索结果注入 LLM Prompt
  4. AI 生成贴合现场实际的专业内容
  5. 输出标注来源（引用规范编号）

Word 输出规格：

封面（项目名称/矿井/日期/编制单位）

目录自动生成

章节标题/正文样式（宋体/黑体，符合政府文件格式）

预警章节红色标注

附图占位符（支持插入 AutoCAD 图纸）

文件大小 < 5MB（便于邮件传输）

交付物：

一键生成 Web 交互界面

生成进度实时展示（SSE 推送）

Word 文件下载 API

规程生成历史记录管理

### 模块五：AI 智能问答助手

交付时间： M3-M5 ｜ 占比： 10%

功能说明：

专属领域大模型（基于 DeepSeek/通义千问，行业词库注入）

6 个专业工具：支护计算/通风计算/循环计算/标准检索/参数查表/规程建议

LLM Tool Calling 自动识别问题意图，调用对应工具

流式输出，回答同时展示工具调用过程

对话历史管理（支持多轮连续提问）

示例交互：

用户：15314进风巷围岩III级，断面4.5×3.2m，锚杆间排距多少合适？

AI：[调用 calc_support] → [调用 search_standards]
    根据您的参数计算，结合《华阳集团采掘运技术管理规定》，
    推荐锚杆间排距 800×800mm，安全系数 1.8（合规）。
    依据：顶板两角锚杆距巷帮不大于300mm...

交付物：

AI 聊天 Web 界面（Markdown 渲染 + Framer Motion 动效）

工具调用可视化（用户可看到 AI 正在调用哪个工具）

对话导出功能

### 模块六：反馈闭环与数据飞轮

交付时间： M5-M6 ｜ 占比： 10%

功能说明：

规程每个章节可标记：✅ 接受 / ✏️ 修改 / ❌ 拒绝

修改内容记录"修改前→修改后"差异对比

优质章节自动下沉知识库（增量向量化）

管理员审核仪表盘（接受率/修改率/拒绝率统计）

数据飞轮：每次反馈 → 知识库增强 → 下次生成更准确

仪表盘指标：

项目总数/完成率

AI 生成章节接受率趋势折线图

知识库规模增长曲线

规程生成耗时分布

交付物：

反馈操作界面（内嵌规程展示）

数据分析仪表盘

数据导出（Excel）功能

知识库增量更新 API

## 四、技术架构

┌─────────────────── 前端层 ───────────────────┐
│  Next.js 15 (App Router) + TypeScript            │
│  shadcn/ui + Tailwind CSS + Framer Motion        │
│  Zustand 状态管理 + TanStack Query               │
└──────────────────────┬───────────────────────┘
                       │ HTTPS / SSE
┌─────────────────── 后端层 ───────────────────┐
│  FastAPI (Python 3.11) + Uvicorn + async         │
│  Pydantic V2 数据校验 + JWT 身份认证             │
│  ┌──────────────────────────────────────────┐   │
│  │  业务服务层                              │   │
│  │  DocGenerator | AIRouter | RuleService  │   │
│  │  CalcEngine   | EmbeddingService        │   │
│  │  HybridRetriever（L1a + L1b + L2）      │   │
│  └──────────────────────────────────────────┘   │
└──────────────────────┬───────────────────────┘
                       │
┌─────────────────── 数据层 ───────────────────┐
│  PostgreSQL 16 + pgvector（HNSW索引）            │
│  Redis Stack（会话/缓存/Pub-Sub）                 │
│  本地文件存储（Word 输出 / 文档原文）             │
└──────────────────────┬───────────────────────┘
                       │
┌─────────────────── AI 能力层 ─────────────────┐
│  BGE-M3 / text-embedding-v3（国产向量化模型）             │
│  DeepSeek-V3 / 通义千问（文档生成 + 润色 + 问答）       │
└────────────────────────────────────────────────┘

安全保障：

API Key 存服务端 .env，严禁前端暴露

JWT + 多租户隔离（每个矿井数据隔离）

所有 AI 调用通过后端代理，无 CORS 风险

## 五、项目实施计划（6个月，含测试与交付）

说明： 6个月为含测试、验收、培训、正式交付的完整周期，无需另计交付期。

| 里程碑 | 时间 | 主要工作 | 测试内容 | 付款节点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 — 启动 + 模块一 | 第1个月 | 环境搭建、参数录入、项目管理界面 | 单元测试 + 接口联调 | 合同签署：¥120,000（30%） |
| M2 — 模块二 | 第2个月 | 支护/通风/循环计算引擎，合规校验面板 | 计算准确率测试（≥99%） | — |
| M3 — 模块三 + 阶段验收 | 第3个月 | RAG 知识库，文档导入，向量检索后台 | 检索精度测试 + M3阶段验收 | M3验收：¥120,000（30%） |
| M4 — 模块四 | 第4个月 | 规程智能生成引擎，Word输出，AI润色 | 生成质量评审 + 格式校验 | — |
| M5 — 模块五 + 阶段验收 | 第5个月 | AI智能问答，Tool Calling，流式输出 | 端到端集成测试 + M5阶段验收 | M5验收：¥120,000（30%） |
| M6 — 模块六 + 测试 + 交付 | 第6个月 | 反馈闭环、仪表盘（前3周）；性能压测、用户培训、文档归档、正式上线（第4周） | 并发压测（≥50用户）+ 终验 | 终验交付：¥40,000（10%） |

付款方式：4期付款，总计 ¥400,000（标准版）

⏱ M6 最后一周为正式交付节点，包含：源代码移交、部署至生产环境、操作手册交付、软著受理回执提交、现场培训完成。

## 六、技术选型决策（甲方选择）

以下关键技术方案需甲方根据自身条件确认，选择结果将影响最终报价与运营成本。

### 选项 A：服务器部署方式

| 方案 | 说明 | 本次报价影响 | 后续年运营成本 |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 — 甲方自备服务器（推荐） | 甲方提供或采购服务器，乙方负责部署配置 | 不含服务器费用，报价不变 | 自行承担（电费/维护） |
| A2 — 云服务器（乙方代管） | 租用阿里云/腾讯云，乙方统一管理 | 追加加 ¥3万/年（含管理费） | ¥5～8万/年（按使用量） |
| A3 — 私有化本地机房 | 部署于矿井机房，严格数据隔离 | 追加加 ¥2万（现场部署差旅） | 甲方承担（需GPU服务器） |

推荐配置（A1/A2）： CPU 16核+，内存 32GB+，SSD 500GB+，带宽 50Mbps+无需 GPU（使用云端AI API）

### 选项 B：AI 大模型方案

| 方案 | 模型 | 能力特点 | 本次报价含 | 后续月均费用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 — 国产云端API（推荐） | DeepSeek-V3 / 通义千问Qwen-Max | 国产合规，能力强，随用随付，数据存储在境内 | ¥3万（6个月调用费） | ¥2,000～5,000 |
| B2 — 甲方自购API Key | 同上 | 费用甲方直接支付给模型商，成本透明 | 不含（报价减¥3万） | 甲方直接付费 |
| B3 — 本地私有模型 | DeepSeek-V3 本地版 / Qwen2.5-72B | 数据不出矿，合规性最强，无后续调用费 | 追加加 ¥5万（模型适配优化） | 仅电费（约¥500/月） |

注： B3 方案需配备 GPU 服务器（如 A800 × 2，市场价约 ¥15～30万），由甲方采购，乙方协助安装。国产 GPU（如华为昇腾）亦可支持，满足信创要求。

### 选项 C：数据存储与安全方案

| 方案 | 说明 | 数据安全级别 | 费用影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 — 本地数据库（推荐） | PostgreSQL 部署于甲方服务器，数据不出矿 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 报价不变 |
| C2 — 云数据库（RDS） | 阿里云/腾讯云托管数据库，高可用自动备份 | ⭐⭐⭐⭐ | 追加加 ¥8,000/年（RDS费用） |

### 选项 D：知识库建设范围

| 方案 | 说明 | 费用 |
| --- | --- | --- |
| D1 — 基础版（报价已含） | 导入甲方已提供的4份规程，共2005条知识片段 | 已含 ¥30,000 |
| D2 — 扩展版 | 额外导入20份规程 + 国家标准全集（约5000条） | 追加加 ¥20,000 |
| D3 — 增值版 | D2基础上，每季度持续更新国标/行标，1年服务 | 追加 ¥30,000/年 |

### 选型组合汇总（参考报价）

| 组合 | 服务器 | AI模型 | 知识库 | 报价合计 | 适用场景 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济版 | A1自备 | B2自购Key | D1基础 | ¥ 370,000 | 甲方服务器充裕，自行承担API费 |
| 标准版（默认） | A1自备 | B1含6月 | D1基础 | ¥ 400,000 | 推荐首选 |
| 扩展版 | A2云托管 | B1含6月 | D2扩展 | ¥ 450,000 | 无IT运维团队，知识库需更完整 |
| 安全版 | A3私有化 | B3本地模型 | D2扩展 | ¥ 520,000 | 数据安全要求严格，不允许数据出矿 |

⚠️ 请甲方在合同签署前确认选型组合，乙方以确认方案为准出具正式合同。

## 七、详细报价（总价 40 万元）

### 7.1 软件开发费明细

| 序号 | 功能模块/费用名称 | 单位 | 数量 | 工作量（人/天） | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 软件开发费用 | 项 | 1 | 365 |  | 355,000 |  |
| （一） | 智能参数录入与项目管理模块 | 项 | 1 | 45 | 900 | 40,500 | 多矿井项目管理、18项参数录入、状态流转、历史版本对比 |
| 1 | 工作面参数录入界面开发 | 项 | 1 | 15 | 900 | 13,500 | 响应式Web界面，支持PC/平板 |
| 2 | 项目管理后台开发 | 项 | 1 | 15 | 900 | 13,500 | 列表/搜索/过滤/状态流转 |
| 3 | 参数数据API接口开发 | 项 | 1 | 10 | 900 | 9,000 | RESTful，JWT鉴权，Pydantic校验 |
| 4 | 批量导入功能开发 | 项 | 1 | 5 | 900 | 4,500 | Excel/CSV格式导入 |
| （二） | 工程计算引擎与合规校验模块 | 项 | 1 | 65 | 900 | 58,500 | 支护/通风/循环三套计算，国标自动比对 |
| 1 | 支护设计计算引擎开发 | 项 | 1 | 22 | 900 | 19,800 | 锚杆锚固力、间排距、安全系数（赫尔曼公式） |
| 2 | 通风系统计算引擎开发 | 项 | 1 | 18 | 900 | 16,200 | 三法需风量计算，局扇自动选型 |
| 3 | 循环作业计算引擎开发 | 项 | 1 | 15 | 900 | 13,500 | 钻爆/综掘循环时间，日进尺/月进尺 |
| 4 | 合规校验与预警界面开发 | 项 | 1 | 10 | 900 | 9,000 | 彩色高亮，超限标注，PDF导出 |
| （三） | 标准知识库与RAG检索引擎模块 | 项 | 1 | 75 | 900 | 67,500 | 文档向量化，语义检索，知识库管理后台 |
| 1 | 文档解析与语义切片服务开发 | 项 | 1 | 20 | 900 | 18,000 | 支持.docx/.pdf/.txt格式 |
| 2 | 向量化与知识库入库流水线开发 | 项 | 1 | 20 | 900 | 18,000 | BGE-M3，pgvector HNSW索引 |
| 3 | 语义检索API接口开发 | 项 | 1 | 15 | 900 | 13,500 | 余弦距离检索，响应时间＜2秒 |
| 4 | 知识库管理Web界面开发 | 项 | 1 | 20 | 900 | 18,000 | 拖拽上传、分页搜索、进度可视化 |
| （四） | 规程智能生成引擎模块 | 项 | 1 | 90 | 900 | 81,000 | 11章节规程，RAG增强润色，Word输出 |
| 1 | 规程章节模板引擎开发 | 项 | 1 | 20 | 900 | 18,000 | Jinja2模板，11章节框架，支持自定义模板 |
| 2 | AI润色与RAG增强注入开发 | 项 | 1 | 25 | 900 | 22,500 | 标准库Top3+知识库Top5注入LLM Prompt |
| 3 | Word文档生成与样式适配开发 | 项 | 1 | 25 | 900 | 22,500 | 封面/目录/正文/预警红标 |
| 4 | 生成进度SSE推送与历史记录管理 | 项 | 1 | 20 | 900 | 18,000 | 实时进度展示，历史版本管理 |
| （五） | AI智能问答助手模块 | 项 | 1 | 50 | 900 | 45,000 | 煤矿专属大模型，6种专业工具调用，流式输出 |
| 1 | AI聊天界面开发 | 项 | 1 | 15 | 900 | 13,500 | Markdown渲染+Framer Motion动效 |
| 2 | 6种专业工具接口开发 | 项 | 1 | 20 | 900 | 18,000 | 支护/通风/循环/标准检索/参数查表/规程建议 |
| 3 | LLM Tool Calling路由逻辑开发 | 项 | 1 | 15 | 900 | 13,500 | 自动识别意图，工具链编排 |
| （六） | 反馈闭环与数据飞轮模块 | 项 | 1 | 40 | 900 | 36,000 | 章节反馈，知识库增量更新，管理仪表盘 |
| 1 | 章节反馈操作界面开发 | 项 | 1 | 12 | 900 | 10,800 | 采纳/修改/拒绝，差异对比记录 |
| 2 | 知识库增量向量化更新服务 | 项 | 1 | 15 | 900 | 13,500 | 高质量反馈自动入库 |
| 3 | 数据分析仪表盘开发 | 项 | 1 | 13 | 900 | 11,700 | 采纳率趋势/知识库增长/耗时分布 |
| 小计 | 软件开发费小计（365人天×900元） | 项 | 1 | 365 |  | 328,500 |  |
| 二 | AI模型调用费 | 项 | 1 |  |  | 18,000 | DeepSeek-V3/通义千问，6个月API调用（选甲方自购Key可抵减此项） |
| 三 | 系统部署与运维服务费 | 项 | 1 |  |  | 10,000 | 服务器配置、Docker部署、Nginx反代、监控体系搭建（不含服务器硬件） |
| 四 | 知识库建设费 | 项 | 1 |  |  | 10,000 | 客户4份规程文档解析、向量化入库，标准条款录入整理（含人工审核） |
| 五 | 培训与文档费 | 项 | 1 |  |  | 5,000 | 用户操作手册+运维文档（PDF），现场培训2次，各半天 |
| 六 | 软件著作权申请代理费 | 项 | 1 |  |  | 2,000 | 1件软件著作权申请全程代理，成果归甲方所有 |
| 合计 | 一+二+三+四+五+六 |  |  |  |  | ¥ 400,000 | 人天单价900元/人天 |

说明： ① 人天单价900元/人天；② AI模型调用费选甲方自购Key方案可抵减1.8万，总价调整为¥382,000；③ 服务器费用由甲方自行承担；④ 如需扩展知识库或私有化模型部署另行议价。

① 服务器费用由甲方自行承担；② 选B2（甲方自购API Key）总价可调整为 ¥ 382,000；③ D2扩展知识库或B3私有化模型部署另行议价。

## 八、验收标准

### M3 阶段验收

[ ] 参数录入界面功能完整，支持18项参数

[ ] 支护/通风/循环三套计算引擎准确率 ≥ 99%

[ ] 知识库导入 20+ 份文档，检索响应时间 < 2秒

[ ] 多租户数据隔离测试通过

### M5 阶段验收

[ ] 规程生成时间 < 3分钟（全章节）

[ ] Word 输出格式符合华阳集团规程模板标准

[ ] AI 问答系统正确调用工具调用率 ≥ 95%

[ ] 反馈闭环功能可用

### 终验阶段（M6）

[ ] 系统并发用户数 ≥ 50，响应时间 < 3秒

[ ] RAG 检索准确率（用户满意度）≥ 85%

[ ] 单份规程编制时间 < 30分钟（对比人工 5-15天）

[ ] 软件著作权申请受理回执

[ ] 完整测试报告（后端 0 Error，覆盖率 ≥ 85%）

[ ] 用户与运维操作手册（PDF）

[ ] 源代码交付（Git 仓库）

## 九、服务承诺

| 承诺项 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 质保期 | 交付后 12个月 免费缺陷修复 |
| 响应时间 | 严重 Bug（系统宕机）：4小时内响应；一般 Bug：2工作日内 |
| 代码质量 | 交付时 0 Error，0 Critical Warning，测试覆盖率 ≥ 85% |
| 培训 | 提供 2 次现场培训（用户操作培训 + 运维培训），各半天 |
| 知识产权 | 软件著作权归甲方所有 |
| 数据安全 | 不留存甲方任何业务数据，全程保密协议保障 |
| 持续演进 | 质保期内 AI 模型版本升级免费适配 |

## 十、附录：技术风险与对策

| 风险 | 概率 | 影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| LLM API 供应商服务中断 | 低 | 高 | 配置主备模型（DeepSeek-V3 ↔ 通义千问Qwen-Max），自动故障转移 |
| 规程生成质量不达预期 | 中 | 中 | 增加 RAG 知识库规模，持续用反馈数据微调 Prompt |
| pgvector 大数据量性能下降 | 低 | 中 | HNSW索引参数优化，超10万条时分表分区 |
| 客户 Word 模板格式复杂 | 中 | 低 | 预留 2 周模板适配时间，支持自定义模板导入 |
| 网络安全合规要求 | 中 | 中 | 支持私有化部署方案，AI API 可切换为本地大模型 |

*本方案有效期自出具日起 30个自然日。如有任何问题，请联系项目负责人。*