━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

通用投标AI框架
(BidEngine)
合并实施方案

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

鲜标智投 (底座) + 标标AI (引擎) → BidEngine (通用框架)
Phase 0-4 全阶段技术实施路线图

2026年3月 · V1.0

# 目  录

一  前置决策与技术选型

二  Phase 0：准备工作（第1周）

三  Phase 1：引擎层移植（第2-3周）

1.1  LLM路由层重构

1.2  移植7节点生成流水线

1.3  移植反AI检测引擎

1.4  移植数据脱敏系统

四  Phase 2：行业插件化抽象（第4-5周）

2.1  定义行业插件接口

2.2  实现两个行业插件

2.3  改造核心服务使用插件

2.4  数据库适配

五  Phase 3：前端统一+评分驱动目录（第5-6周）

3.1  移植评分点提取

3.2  移植变体生成引擎

3.3  前端工作台融合

六  Phase 4：新行业验证+稳定化（第7-8周）

七  整体时间线与里程碑

八  风险清单与应对策略

九  待讨论决策项

# 一、前置决策与技术选型

在启动合并实施前，需要确定以下关键技术决策。这些决策将直接影响后续所有阶段的实施路径。

| 决策项 | 建议方案 | 决策依据 |
| --- | --- | --- |
| 代码基座 | 鲜标智投 | 23张表、80+ API、业务完整度高，改造成本远低于反向移植 |
| 生成引擎 | 标标AI的7节点流水线 | 质量控制远优于鲜标的单次LLM调用，是核心竞争力 |
| LLM路由 | 合并：鲜标的多供应商 + 标标的Provider抽象类 | 鲜标支持4家供应商但架构不够清晰，标标架构好但只支持2家 |
| 主键策略 | 保持Int（鲜标现状） | UUID迁移代价大，Int对现有数据库兼容性好 |
| 租户隔离 | 鲜标现有方案（所有表强制tenant_id） | 已经是最佳实践，无需改动 |
| 向量维度 | 统一为1536维（鲜标方案） | Gemini embedding-004标准维度，语义精度更高 |
| 文档导出 | 合并：标标的格式检测 + 鲜标的图片嵌入 | 取两者之长 |

# 二、Phase 0：准备工作（第1周）

目标：建立新仓库 + 统一开发环境 + 建立回归测试基线

| 任务编号 | 任务 | 具体操作 | 产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 创建新仓库 | bid-engine新仓库，从鲜标fork | 干净的起点 |
| 0.2 | 清理鲜标代码 | 移除食材硬编码（6品类报价、冷链字段名等），保留结构 | 行业无关的骨架 |
| 0.3 | 复制标标关键文件 | 将标标的7个核心服务复制到staging/biaobiao/目录备用 | 待移植的代码就位 |
| 0.4 | 统一Docker环境 | 合并两个docker-compose.yml，统一端口/资源限制 | 单一开发环境 |
| 0.5 | 建立测试基线 | 当前鲜标所有功能跑通一遍，记录基准 | 回归测试基准 |
| 0.6 | 统一Alembic迁移 | 将两个项目的迁移历史合并为统一迁移线 | 避免后续冲突 |

Phase 0验收标准：

新仓库创建完成，fork自鲜标智投代码

食材硬编码已标记或移除，不影响现有功能运行

标标关键服务文件已复制到staging目录

Docker环境一键启动成功，所有鲜标功能回归测试通过

# 三、Phase 1：引擎层移植（第2-3周）

目标：把标标的AI生成质量引擎嫁接到鲜标骨架上

## 1.1 LLM路由层重构

当前两个项目的LLM路由层设计思路相似但实现差异较大，需要合并为统一方案：

| 对比维度 | 鲜标现状 | 标标现状 | 合并目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 架构 | 静态方法，返回config dict | 单例，BaseLLMProvider抽象类 | Provider抽象 + 单例 |
| 供应商 | OpenAI/Gemini/DeepSeek/Qwen | Gemini/OpenAI | 4家供应商全部保留 |
| 客户端 | 每次创建AsyncOpenAI | 复用Provider实例 | 复用Provider实例 |
| 调用方式 | cfg→手动创建client→调用 | selector.generate(task,...) | selector.generate(task,...) |
| 流式支持 | 手动处理SSE | selector.stream(task,...) | selector.stream(task,...) |

需要新建/修改的文件：

| 文件路径 | 动作 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| backend/app/core/llm_selector.py | 重写 | 引入标标的BaseLLMProvider抽象类，保留鲜标的4供应商配置 |
| backend/app/core/providers/__init__.py | 新建 | Provider包初始化 |
| backend/app/core/providers/gemini.py | 新建 | Gemini Provider实现 |
| backend/app/core/providers/openai_compat.py | 新建 | OpenAI兼容Provider（覆盖OpenAI/DeepSeek/Qwen） |
| backend/llm_registry.yaml | 合并 | 增加标标的polish/bid_extract/bid_outline/anti_rewrite等任务 |

改造前后对比：

改造前（鲜标）：
cfg = LLMSelector.get_client_config("bid_section_generate")
client = AsyncOpenAI(api_key=cfg["api_key"], base_url=cfg["base_url"])
response = await client.chat.completions.create(...)

改造后（统一）：
selector = LLMSelector.instance()
response = await selector.generate("bid_section_generate", system_prompt, user_prompt)
# 或流式
async for chunk in selector.stream("bid_section_generate", system_prompt, user_prompt):
    yield chunk

## 1.2 移植7节点生成流水线

这是Phase 1最关键的改造。将标标的generate_service.py（541行）适配到鲜标的数据模型上。

适配后流程设计：

输入：BidProject + BidChapter + TenderRequirement + Enterprise + Credential + ImageAsset （全部使用鲜标数据模型）

Node 1: Planner → 生成章节大纲 + 知识检索查询词
Node 2: Retriever → RAG三层检索（StdClause + ChapterSnippet + BidCase，鲜标知识库）
Node 3: Writer → 结合企业画像+RAG结果+评分要求生成草稿
Node 4: ComplianceGate → 格式规则(L1) + LLM语义(L2) + 废标检测(L3)
  → critical: 回到Node 3（最多3轮）
  → passed: 继续
Node 5: PolishPipeline → 术语→文风→逻辑→专业→亮点（3-5轮）
Node 6: Reviewer → 评分点覆盖校验（对照TenderRequirement.max_score）
  → failed: 回到Node 3
  → passed: 继续
Node 7: Formatter → 输出到BidChapter.content + SSE流式推送

需要新建的文件：

| 文件路径 | 动作 | 来源 | 适配要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| backend/app/services/generation/ | 新建目录 | - | 7节点流水线独立模块 |
| ├── planner.py | 新建 | 标标 | Node 1：大纲规划，JSON结构化输出 |
| ├── retriever.py | 新建 | 标标+鲜标 | Node 2：复用鲜标的embedding_service |
| ├── writer.py | 新建 | 合并 | Node 3：合并两者Prompt，注入企业画像 |
| ├── compliance_gate.py | 新建 | 标标 | Node 4：对接鲜标的TenderRequirement |
| ├── polish_pipeline.py | 新建 | 标标 | Node 5：术语库改为从插件加载 |
| ├── reviewer.py | 新建 | 标标 | Node 6：对接鲜标的max_score字段 |
| └── formatter.py | 新建 | 标标 | Node 7：输出到BidChapter.content |
| bid_generation_service.py | 重写核心方法 | 合并 | 替换generate_single_chapter()为7节点 |
| bid_critic_service.py | 保留 | 鲜标 | 作为Node 4的补充校验层 |

## 1.3 移植反AI检测引擎

| 文件路径 | 动作 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| backend/app/services/anti_review_service.py | 新建 | 从标标移植L1统计特征+L2 N-gram基线检测 |
| backend/app/api/v1/anti_review.py | 新建 | POST /anti-review/check + POST /anti-review/batch |
| frontend/src/app/dashboard/anti-review/page.tsx | 新建 | AI检测页面UI |

核心算法移植要点：

L1统计特征（权重60%）：句长方差、词汇丰富度TTR、连接词密度、重复率

L2 N-gram基线（权重40%）：从鲜标知识库中采样人工撰写文本作为基线

风险等级：<20低风险 / 20-40中 / 40-60高 / ≥60极高

自动生成改进建议：混合长短句、复用领域术语、用编号替代连接词等

## 1.4 移植数据脱敏系统

| 文件路径 | 动作 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| backend/app/services/desensitize_service.py | 新建 | Regex+NER双引擎，mask/unmask round-trip |
| backend/app/models/desensitize_dict.py | 新建 | 脱敏映射表（original↔placeholder per tenant） |
| 7节点流水线中 | 集成 | Writer节点调用前mask()，返回后unmask() |

Phase 1验收标准：

用鲜标的食材配送测试数据，走通7节点流水线生成一个完整章节

生成内容经过合规校验 + 润色 + 评分覆盖检查

反AI检测引擎可对生成内容输出风险评分

敏感数据（企业名、金额等）在LLM调用时被正确掩码

SSE流式输出正常工作

# 四、Phase 2：行业插件化抽象（第4-5周）

目标：将行业特定逻辑从硬编码变为可配置插件

## 2.1 定义行业插件接口

所有行业特定逻辑通过统一的IndustryPlugin抽象基类封装：

class IndustryPlugin(ABC):
    """行业插件基类 — 所有行业特定逻辑的抽象"""

    @property
    @abstractmethod
    def industry_code(self) -> str: ...          # "fresh_food" / "construction"

    @property
    @abstractmethod
    def industry_name(self) -> str: ...          # "生鲜食材配送" / "建筑工程"

    @abstractmethod
    def get_chapter_templates(self, customer_type: str) -> list[ChapterTemplate]: ...

    @abstractmethod
    def get_customer_types(self) -> list[CustomerTypeDef]: ...

    @abstractmethod
    def get_compliance_rules(self) -> list[ComplianceRule]: ...

    @abstractmethod
    def get_industry_keywords(self) -> dict: ...

    @abstractmethod
    def get_quotation_engine(self) -> QuotationEngine | None: ...

    @abstractmethod
    def get_enterprise_fields(self) -> list[FieldDef]: ...

    @abstractmethod
    def get_credential_types(self) -> list[CredentialTypeDef]: ...

    @abstractmethod
    def get_domain_prompts(self) -> dict[str, str]: ...

## 2.2 实现两个行业插件

| 文件路径 | 来源 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| backend/app/plugins/fresh_food/plugin.py | 鲜标 | FreshFoodPlugin(IndustryPlugin) |
| ├── chapter_templates.json | 鲜标 | 9章模板（from bid_chapter_engine.py） |
| ├── quotation_engine.py | 鲜标 | 6品类报价引擎（from bid_quotation_service.py） |
| ├── compliance_rules.yaml | 鲜标 | 食品安全合规规则（废标项/资质/技术/商务） |
| ├── keywords.json | 鲜标 | 食材配送领域关键词 |
| └── prompts.yaml | 鲜标 | 冷链/配送/食品安全等领域Prompt |
| backend/app/plugins/construction/plugin.py | 标标 | ConstructionPlugin(IndustryPlugin) |
| ├── chapter_templates.json | 标标 | 评分驱动模板 |
| ├── craft_tree.json | 标标 | 工艺知识树（from seed data） |
| ├── compliance_rules.yaml | 标标 | 建筑工程合规规则 |
| ├── keywords.json | 标标 | industry_keywords.json（6工程类型） |
| └── prompts.yaml | 标标 | 施工组织/质量管理等Prompt |

## 2.3 改造核心服务使用插件

核心改造思路：将所有硬编码的行业逻辑替换为插件接口调用。

# 改造前（硬编码食材配送）
class BidGenerationService:
    def _get_domain_requirements(self, chapter_title):
        if "冷链" in chapter_title:
            return "冷链运输温度控制在2-8℃..."

# 改造后（插件化）
class BidGenerationService:
    def __init__(self, session, industry_plugin: IndustryPlugin):
        self.plugin = industry_plugin

    def _get_domain_requirements(self, chapter_title):
        return self.plugin.get_domain_prompts().get(chapter_title, "")

需要改造的核心服务清单：

| 服务文件 | 改造点 |
| --- | --- |
| bid_generation_service.py | 章节模板、领域Prompt、RAG检索过滤均从插件加载 |
| bid_compliance_service.py | 合规规则来源从插件加载（废标项/资质要求/技术标准） |
| bid_quotation_service.py | 报价引擎由插件提供（食材有报价，建筑用工程量清单） |
| bid_chapter_engine.py | 章节结构由插件定义（固定9章 vs 评分驱动动态目录） |
| capability_graph_service.py | 企业能力维度由插件定义（冷链资产 vs 施工资质） |
| tender_aggregator_service.py | 关键词过滤由插件提供 |
| bid_doc_exporter.py | 文档格式由插件可选定制（中文编号格式等） |

## 2.4 数据库适配

为支持多行业，需要对数据库做最小化改动：

-- bid_project表增加行业字段
ALTER TABLE bid_project ADD COLUMN industry_code VARCHAR(50) DEFAULT 'fresh_food';

-- enterprise表拆分行业特定字段到JSONB
ALTER TABLE enterprise ADD COLUMN industry_data JSONB DEFAULT '{}';
-- 食材: {"cold_chain_vehicles": 5, "warehouse_area": 200, "cold_storage_temp": "2-8℃"}
-- 建筑: {"safety_permit": "xxx", "qualification_level": "一级", "registered_capital": 5000}

Phase 2验收标准：

同一套代码，切换industry_code=fresh_food生成食材配送投标书

切换industry_code=construction生成建筑工程投标书

两个行业的合规检查规则不同，各自正确运行

新增行业只需编写一个Plugin类+配置文件，无需修改核心引擎代码

# 五、Phase 3：前端统一+评分驱动目录（第5-6周）

目标：合并前端工作台，移植评分点提取和变体生成引擎

## 3.1 移植评分点提取

标标AI的核心优势之一——从招标文件自动提取评分标准，驱动目录生成。

| 文件路径 | 动作 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| backend/app/services/scoring_extract_service.py | 新建 | 从标标移植评分点提取逻辑 |
| backend/app/api/v1/scoring.py | 新建 | POST /scoring/extract + POST /scoring/outline |
| 前端评分提取页面 | 新建 | 上传招标文件→显示提取的评分项→生成目录 |

对接鲜标TenderRequirement模型：

# 提取结果 → 自动写入 TenderRequirement
for item in extracted_scoring_points:
    req = TenderRequirement(
        bid_project_id=project_id,
        category="scoring",
        content=item["description"],
        max_score=item["max_score"],
        score_weight=item["weight"],
    )

## 3.2 移植变体生成引擎

| 文件路径 | 动作 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| backend/app/services/variant_service.py | 新建 | 从标标移植多维变体生成 |
| backend/app/api/v1/variant.py | 新建 | 生成/列表/相似度矩阵 |
| 前端变体对比页 | 新建 | 多版本并排对比UI |

## 3.3 前端工作台融合

将两个项目的前端工作流合并为统一的7步工作台：

| 步骤 | 名称 | 来源 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| Step 1 | 项目信息 + 上传招标文件 | 鲜标 | 创建项目、上传PDF/DOCX招标文件 |
| Step 2 | 评分点提取 + 需求解析 | 标标（新增） | 自动提取评分标准和需求分类 |
| Step 3 | 目录大纲生成 | 标标（新增） | 基于评分点驱动生成章节大纲 |
| Step 4 | AI章节生成 | 合并 | 7节点流水线+实时进度+章节编辑器+AI对话 |
| Step 5 | 报价管理 | 鲜标（插件化） | 行业特定的报价编制 |
| Step 6 | 风险报告 + 反AI检测 | 合并（新增） | 合规报告+AI痕迹检测+改进建议 |
| Step 7 | 导出 + 变体对比 | 标标（新增） | Word导出+多版本变体并排对比 |

# 六、Phase 4：新行业验证+稳定化（第7-8周）

目标：用第三个行业验证框架通用性，完成稳定化

## 4.1 新增IT服务行业插件

| 任务 | 说明 |
| --- | --- |
| 编写ITServicePlugin | 章节模板（技术方案/人员配置/SLA/应急预案）、资质类型（CMMI/ISO27001）、关键词 |
| 编写行业Prompt | IT服务领域的专业Prompt（系统集成/运维/开发/安全等） |
| 编写合规规则 | IT投标的废标项/资格要求（如信息安全等级保护资质） |
| 报价引擎 | 人天报价模型（角色×单价×工时） |
| 端到端测试 | 用真实IT招标文件走通全流程 |

通用性验证检查清单：

新行业插件开发不需要修改核心引擎代码

章节模板、合规规则、关键词通过配置文件即可定义

评分点提取Prompt适配新行业

报价引擎可选（IT服务用人天报价，与食材下浮率/工程量清单均不同）

文档导出格式正确

## 4.2 性能与稳定性加固

| 任务 | 说明 |
| --- | --- |
| 7节点流水线超时处理 | 单节点超时30s，整体超时180s，优雅降级 |
| LLM并发控制 | 信号量控制同时生成的章节数（Semaphore(5)） |
| 错误恢复 | 某个节点失败后可从断点重试 |
| LangFuse集成 | 从标标移植，全链路追踪 |
| 回归测试 | 食材配送+建筑工程+IT服务三个场景E2E测试 |

# 七、整体时间线与里程碑

| 周次 | 阶段 | 核心交付 | 里程碑 |
| --- | --- | --- | --- |
| Week 1 | Phase 0 准备 | 新仓库+环境+测试基线 | 开发环境就绪 |
| Week 2-3 | Phase 1 引擎移植 | 7节点流水线+反AI+脱敏 | 单章节生成走通 |
| Week 4-5 | Phase 2 插件化 | 插件接口+两行业插件+核心服务改造 | 双行业切换运行 |
| Week 5-6 | Phase 3 前端+评分 | 评分提取+变体引擎+7步工作台 | 完整工作流走通 |
| Week 7-8 | Phase 4 验证+稳定 | IT服务插件+性能加固+E2E测试 | 三行业通过验证 |

人力投入估算：

| 角色 | Phase 0 | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 | Phase 4 | 总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 后端架构师 | 0.5人周 | 2人周 | 2人周 | 1人周 | 1人周 | 6.5人周 |
| 后端开发 | 1人周 | 4人周 | 4人周 | 2人周 | 2人周 | 13人周 |
| 前端开发 | 0.5人周 | 1人周 | 1人周 | 3人周 | 1人周 | 6.5人周 |
| AI/NLP工程师 | - | 2人周 | 2人周 | 1人周 | 2人周 | 7人周 |
| 行业专家 | - | - | 1人周 | 0.5人周 | 2人周 | 3.5人周 |
| QA测试 | 0.5人周 | 1人周 | 1人周 | 1人周 | 2人周 | 5.5人周 |
| 合计 | 2.5人周 | 10人周 | 11人周 | 8.5人周 | 10人周 | 42人周 |

# 八、风险清单与应对策略

| 风险 | 等级 | 影响 | 应对策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7节点流水线与鲜标数据模型不兼容 | 高 | 导致Phase 1延期 | P1先做最小可用版（3节点：Writer+Compliance+Polish），逐步加节点 |
| 行业Prompt编写需要领域专家 | 高 | 新行业冷启动慢 | 先用AI生成初版Prompt，再用真实招标文件迭代调优 |
| 前端工作台改动量大 | 中 | 影响用户体验 | P3可先不改前端，后端先跑通；前端渐进式重构 |
| 两个项目Alembic迁移冲突 | 低 | 数据库升级受阻 | P0统一到一个迁移线，手动合并 |
| LLM API费用激增 | 中 | 7节点=7倍调用 | 合理设置缓存策略，L1/L3合规检查用规则引擎替代LLM |
| 知识库冷启动 | 中 | 新行业无高质量语料 | 预留人工标注流程+飞轮数据快速积累 |

# 九、待讨论决策项

以下事项需要团队共同讨论确认后方可推进：

| 编号 | 决策项 | 选项A | 选项B | 建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | 新仓库策略 | 从鲜标fork | 全新仓库拷贝代码 | A — 保留git历史 |
| D2 | Phase顺序 | 先P1引擎移植 | 先P2插件化 | A — 引擎是核心价值 |
| D3 | 第三个验证行业 | IT服务 | 物业管理 / 医疗器械 | 根据市场需求决定 |
| D4 | 时间节奏 | 8周标准节奏 | 压缩至6周 / 延长至10周 | 8周合理，预留buffer |
| D5 | 是否先做P0+P1原型 | 是，先验证可行性 | 否，按计划全量推进 | A — 降低风险 |
| D6 | 开源策略 | 核心引擎开源 | 全部闭源 | 待商业模式确定后决定 |

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

本方案基于代码级深度分析制定，数据截止至2026年3月31日。
具体实施时请根据团队实际情况和资源调整节奏。